**Znak sprawy: 0001/ZP/TP/2025 *Załącznik nr 2 do SWZ***

**UMOWA ZP/…/2025**

zawarta w dniu …2025 r. w Jaworzu pomiędzy:

**Beskidzkim Zespołem Leczniczo – Rehabilitacyjnym**

**Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu**

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83

# **KRS: 0000179093 Regon 000297603 NIP 937 14 94 573**

zwanym w dalszej treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, reprezentowanym przez:

**Martę Malik – p.o. Dyrektora Szpitala**

a

…………………………………

KRS lub CEIDG…………………………; NIP………………………….;Regon………………

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,** reprezentowanym przez :

………………………………………………………………

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie art. 275 pkt 2 znak sprawy: 0001/ZP/TP/2025 przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych* z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 1320, zwanej dalej ustawą PZP) Strony zawierają umowę następującej treści:

**§ 1**

***Przedmiot umowy***

1. Przedmiotem umowy jest:**malowanie pomieszczeń w budynkach na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych wraz z robotami towarzyszącymi i polimeryzacją remontowanych pomieszczeń dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.**
2. Ogólny zakres prac budowlanych w budynku „Nowy Jerzy” wraz z „Przewiązką” obejmuje:
3. Rozebranie w prysznicu wykładziny ściennej z płytek.
4. Skucie nierówności na powierzchni ścian w łazience po skuciu płytek w prysznicu.
5. Rozebranie posadzki z płytek w prysznicu w łazience pacjentów.
6. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia na powierzchni podłogi w łazience po skuciu płytek w prysznicu.
7. Demontaż istniejącego wpustu odpływowego w prysznicu.
8. Wymiana podejścia z rur PCV kanalizacyjnych o średnicy 50 mm.
9. Gruntowanie powierzchni posadzki w prysznicu preparatem gruntującym po skuciu płytek.
10. Zatarcie dwukrotne klejem powierzchni ścian prysznica celem wyrównania powierzchni.
11. Wykonanie izolacji z folii w płynie na powierzchni ścian i posadzki prysznica.
12. Dostawa i montaż kompletnego odpływu prysznicowego (kratka) o wym. 10x10 cm ze stali nierdzewnej wraz z odpływem.
13. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, gładkimi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej. Kolor do ustalenia.
14. Uzupełnienie posadzki zaprawą pod ułożenie płytek podłogowych.
15. Ułożenie posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, antypoślizgowych w klasie R=10, nienasiąkliwych na kleju. Kolor płytek do ustalenia.
16. Skasowanie wykwitów (zacieków) na powierzchni sufitów w łazienkach przy użyciu farby przeznaczonej do zamalowywania plam (zacieków), podkładowej izolującej wzmacniającej podłoże.
17. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów powłokowymi farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, do pomieszczeń wewnętrznych, dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.
18. Malowanie lamperii ekologicznym lakierem akrylowym do zabezpieczania powierzchni ścian, odpornym na szorowanie przeznaczonym do obiektów służby zdrowia.
19. Wykonanie polimeryzacji posadzek PCV preparatem do polimeryzacji przeznaczonym do stosowania w służbie zdrowia, w szczególności:
* doczyszczanie mechaniczne oraz miejscowe ręczne, które ma na celu usunięcie starej warstwy polimerowej oraz zabrudzeń;
* zebranie powstałych nieczystości;
* neutralizacja- usunięcie w skali mikro resztek nieczystości oraz filmu środka doczyszczającego;
* polimeryzacja poprzez nakładanie trzech powłok środka konserwującego tzw. polimeru.
* polerowanie czyli utwardzenie. Utrwalenie termiczne nałożonych wcześniej warstw polimeru;
1. Zabezpieczenie powierzchni podłóg folią ochronną PCV.
2. Wywóz gruzu z rozbiórki oraz odpadów budowlanych.
3. Ogólny zakres prac budowlanych w budynku „Stary Jerzy” obejmuje:
4. Skasowanie wykwitów (zacieków) na powierzchni sufitów w łazienkach przy użyciu farby przeznaczonej do zamalowywania plam (zacieków), podkładowej izolującej wzmacniającej podłoże.
5. Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian preparatem gruntującym.
6. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów powłokowymi farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, do pomieszczeń wewnętrznych, dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.
7. Malowanie lamperii do wysokości 2 m ekologicznym lakierem akrylowym do zabezpieczania powierzchni ścian, odpornym na szorowanie przeznaczonym do obiektów służby zdrowia.
8. Wykonanie polimeryzacji posadzek PCV preparatem do polimeryzacji przeznaczonym do stosowania w służbie zdrowia, w szczególności:
* doczyszczanie mechaniczne oraz miejscowe ręczne, które ma na celu usunięcie starej warstwy polimerowej oraz zabrudzeń;
* zebranie powstałych nieczystości;
* neutralizacja- usunięcie w skali mikro resztek nieczystości oraz filmu środka doczyszczającego;
* polimeryzacja poprzez nakładanie trzech powłok środka konserwującego tzw. polimeru.
* polerowanie czyli utwardzenie. Utrwalenie termiczne nałożonych wcześniej warstw polimeru;
1. Zabezpieczenie powierzchni podłóg folią ochronną PCV.
2. Wywóz odpadów budowlanych.
3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy użyciu przez Wykonawcę własnych środków do utrzymania czystości.
4. Wykonawca dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy na swój koszt i ryzyko, w tym przekaże Zamawiającemu minimum 2 l farby, koloru zgodnego z użytym do malowania ścian.
5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz certyfikaty i atesty higieniczne PZH na użyte materiały.
6. Środki czyszczące stosowane przez Wykonawcę będą dobrej jakości, biologicznie neutralne i posiadać będą wymagane dopuszczenia i atesty – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Czynności Wykonawca może wykonywać w godzinach od **630 do 2000**, w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; prace będą wykonywane w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla normalnego funkcjonowania szpitala, tj. etapowo.
8. Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zasadami ujętymi w:
9. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz.725 z późn. zm.),
10. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
12. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
13. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411),
14. Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia,
15. Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
16. Przedmiot zamówienia stanowią wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową.
17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób nieutrudniający ciągłej pracy szpitala oraz dokonać wszelkich czynności, które okażą się niezbędne do nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania szpitala Zamawiającego.
18. Przedmiot zamówienia stanowią wszystkie roboty remontowe, które muszą być przeprowadzone także w oparciu o:
* Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zwany dalej STWiOR) – załącznik nr 8 do SWZ,
* Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) – załącznik nr 9 do SWZ,
* Przedmiar robót – załącznik nr 10 do SWZ,
* Rysunki i schematy – załącznik nr 11 do SWZ.
1. Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót tj. załącznik nr 10 do SWZ stanowi jedynie opis przedmiotu zamówienia, jest elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Ma na celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres przedmiaru może nie być kompletny oraz zupełny. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w zakresie prac będących przedmiotem niniejszego postępowania stan wynikający z dokumentacji przetargowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowe, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową.

**§ 2**

***Obowiązki Zamawiającego***

Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji umowy należy:

1. etapowe przekazanie terenu stanowiącego przedmiot umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym z Wykonawcą wyszczególnionym w § 4 pkt. 3;
2. zapewnienie bezpłatnego dostępu do mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna);
3. etapowe dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

**§ 3**

***Obowiązki Wykonawcy***

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji umowy należy m.in.:
2. zorganizowanie terenu prowadzonych prac, w tym uwzględnienie ciągów komunikacyjnych, i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac;
3. zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia pozostałego w pomieszczeniach (tj. mebli, lamp, gniazdek, futryn, okien itp.);
4. naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim przez Wykonawcę i jego pracowników oraz inne osoby podlegające kierownictwu Wykonawcy lub środki transportu albo inne urządzenia i narzędzia Wykonawcy, a także innych szkód powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
5. współpraca z Zamawiającym;
6. wykonanie przedmiotu umowy za pomocą własnych narzędzi i środków pracy;
7. wykonanie zadań będących przedmiotem umowy siłami własnymi;
8. przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska i ustawy o odpadach;
9. likwidacja zaplecza montażowego po zakończeniu prac, nie późnej niż w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego;
10. usunięcie stwierdzonych wad, ujawnionych podczas odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wyznaczonych terminach;
11. doprowadzenie pomieszczeń do stanu przed wykonaniem przedmiotu umowy (tj. posprzątanie, usunięcie pozostałości malarskich, po polimeryzowaniu itp.);
12. dokonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
13. podjęcie obowiązków kierownika budowy – do 30 dni od dnia podpisania umowy;
14. złożenie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, do akceptacji przez Zamawiającego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala, lub osobę upoważnioną, bez zastrzeżeń – do 7 dni od dnia podpisania umowy;
15. w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, Zamawiający wnosi zmiany w harmonogramie – do 5 dni od złożenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego przez Wykonawcę;
16. złożenie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego z uwzględnieniem zmian do akceptacji przez Zamawiającego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala, lub osobę upoważnioną, bez zastrzeżeń – do 5 dni od otrzymania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego z uwagami Zamawiającego,
17. przejęcie przez Wykonawcę miejsca robót – **nie wcześniej niż 30 dni od daty podpisania umowy**, na podstawie protokołu przekazania miejsca robót;
18. przekazanie Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, w terminie do 30 dni od zawarcia umowy;
19. oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót;
20. uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji zaplecza robót remontowych oraz miejsca przechowywania materiałów i ich składowania. Ustalenia dotyczące dostępu do pomieszczeń szpitala dla pracowników Wykonawcy;
21. wykonania wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem miejsca robót remontowych i organizacją zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami PIP, BHP i p/poż. oraz ich likwidację po zakończeniu realizacji zadania;
22. wykonywania robót z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed zniszczeniem własności Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody na swój koszt bez zmiany wartości zamówienia;
23. zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Zamawiającego;
24. zabezpieczenie miejsca robót przed wstępem osób nieuprawnionych;
25. zapewnienie wykwalifikowanego personelu realizującego przedmiot umowy oraz wyposażenie w identyfikatory, odzież ochronną i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i p/poż.;
26. zapewnienie pracownikom Wykonawcy odzieży roboczej z logo firmy Wykonawcy oraz zapewnienie, aby pracownicy Podwykonawców posiadali logo firmy odpowiedniego Podwykonawcy;
27. umożliwienie wstępu na miejsce robót upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz udzielanie im informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy;
28. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie dotyczącymi zakładów opieki zdrowotnej;
29. dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych;
30. współpraca z koordynatorem ds. bhp i p/poż oraz Działem Technicznym Szpitala;
31. wykonywanie robót z nowych materiałów i przez siebie zakupionych, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ;
32. przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed uszkodzeniem i zniszczeniem, stosowanie się do uwag Zamawiającego co do jakości i ilości wykonywanych robót;
33. pisemne powiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu przeszkód mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §4, z zastrzeżeniem § 15;
34. Usunięcie we własnym zakresie nieprzewidzianych przeszkód, na które Wykonawca ewentualni natrafi w trakcie wykonywania robót po ich zidentyfikowaniu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo sposób ich usunięcia;
35. przygotowanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie wszelkich koniecznych certyfikatówi atestów materiałowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu książkę obmiaru, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności potwierdzające, że użyte materiały nadają się do użycia w obiektach Służby Zdrowia, protokoły badań i sprawdzeń, dowody przekazania gruzu, odpadów itp.;
36. wykonania wszelkich innych robót wymienionych w STWIOR stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
37. terminowa realizacja przedmiotu umowy.
	1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorysy powykonawcze – sporządzone w oparciu o książkę obmiaru robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, które muszą być potwierdzone przez kierownika robót. Kosztorysy powykonawcze należy wykonać metodą szczegółową i załączyć tabelę elementów scalonych oraz wykaz materiałów, sprzętu i robocizny. Należy zachować kolejność pozycji wyszczególnionych w przedmiarach z uwzględnieniem wszystkich innych kosztów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia i ewentualnej wizji lokalnej. Wykonawca w kosztorysie powykonawczym musi podać dokładne nazwy materiałów, z których będzie wykonywał prace oraz nazwy producentów.
	2. Wykonawca jest, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych podczas robót objętych niniejszą umową. Zgodnie z ww. ustawą Wykonawca usunie na własny koszt wytworzone odpady i materiały rozbiórkowe z terenu Zamawiającego, a w szczególności przekaże odpady innemu posiadaczowi odpadów prowadzącemu działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów.
	3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu robót oraz wszelkiego rodzaju koszty, opłaty i kary z tym związane.
	4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić wszelkie żądane przez Zamawiającego dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej. Odmowa przedstawienia przedmiotowych dokumentów lub przedstawianie dokumentów nierzetelnych uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
	5. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i p/poż.
	6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.
	7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
	8. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki użytych materiałów w trakcie realizacji zamówienia.

**§ 3a**

***Obowiązek zatrudnienia***

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U.  z 2023 r. poz.1465 z późn. zm), zwanej dalej Kodeks Pracy, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, operatorów sprzętu budowlanego. Obowiązek nie dotyczy prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji m. in. osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w tym roboty ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, w zakresie różnych nawierzchni i innych fizycznych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie, że osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy i aktualizuje go.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7. W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
8. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
9. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
10. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczeń.
11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany niżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
12. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów określonych w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ust. 8 będzie traktowane niewypełnienie obowiązku zatrudnienia wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę.

**§4**

***Terminy wykonania***

1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie **do 60 dni** **roboczych od dnia protokolarnego przekazania miejsca robót.**
2. W terminie wyznaczonym w ust. 1 nastąpi kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy określonego w §1, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej 4 dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

**§ 5**

***Odbiory***

1. Wykonawca wykona poszczególne etapy robót w siedzibie Zamawiającego w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zgodnie z § 4 ust. 3.
2. Każdy etap wykonanej usługi potwierdzony będzie podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru częściowego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że wykonana usługa nie spełnia wymogów, bądź jest niezgodna z zamówieniem lub posiada widoczne wady uniemożliwiające ich prawidłowe użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu zawierającego ujawnione w trakcie odbioru częściowego niezgodności.
3. O usunięciu wad Wykonawca informuje Zamawiającego niezwłocznie. Po usunięciu wad nastąpi protokolarny odbiór.
4. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie pełne kompletne wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową.
5. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną, bez zastrzeżeń.
6. Odbiory będą odbywać się w godzinach od 700 do 1400, w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Nie później niż w terminie określonym w § 4 ust. 1 Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy. Następnie Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego.
8. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pismem powiadamiającym Zamawiającego. Strony sporządzą protokoły oględzin robót będących przedmiotem odbioru. Po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w protokołach z oględzin oraz po dostarczeniu pełnej dokumentacji wykonawczej oraz dokumentów gwarancyjnych i atestów przez Wykonawcę, oraz uporządkowaniu miejsca robót, Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie protokolarnego odbioru końcowego.
9. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, dokumentów dopuszczających do użytkowania, w szczególności:
* obmiar robót,
* kosztorysy powykonawcze,
* atesty i certyfikaty na zastosowane i wbudowane materiały budowlane,
1. Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakresu robót określonych do odbioru końcowego, w ciągu 3 dni powoła komisję ds. odbioru, która w ciągu kolejnych 3 dni winna zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego.
2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
3. jeżeli wady nadają się do usunięcia –odmowa odbioru robót do czasu usunięcia wad,
4. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać wykonania wadliwych prac po raz drugi lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.
5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza w formie pisemnej. Zamawiający potwierdza ich usunięcie w formie pisemnej po komisyjnym odbiorze potwierdzonym protokołem odbioru.
7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartością robót związanych z usunięciem ww. wady zostanie obciążony Wykonawca.
8. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru i podpisaniu protokołu przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną, bez zastrzeżeń.
9. Stwierdzenie w toku odbiorów wad wstrzymuje czynności odbioru o których mowa w § 5. Wznowienie tych czynności nastąpi po potwierdzonym protokole usunięcia wady zaakceptowanym przez Zamawiającego.

**§ 6**

* + 1. ***Wynagrodzenie i warunki płatności***
1. Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy:

1. **malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi**

**Wartość netto**: ................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..……………….......złotych)

**Wartości brutto:** ………..................................................zł

(słownie………………………………………………..……………………………..złotych)

1. **polimeryzacja**

**Wartość netto**: ................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..……………….......złotych)

**Wartości brutto:** ………..................................................zł

(słownie………………………………………………..……………………………..złotych)

**Łączna wartość wynagrodzenia**

**Wartość netto**: ................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..……………….......złotych)

**Wartości brutto:** ………..................................................zł

(słownie………………………………………………..……………………………..złotych)

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym między innymi koszty związane z transportem, załadunkiem, rozładunkiem w miejscu dostawy, ubezpieczeniem transportu, usunięciem odpadów, należytych opłat i podatków wynikających z polskiego prawa, w tym podatku VAT i celnego, itp. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy, czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala lub osobę upoważnioną bez zastrzeżeń.
4. Wykonawca gwarantuje, że wartość brutto przedmiotu umowy nie wzrośnie przez okres trwania umowy.
5. Obniżenie przez Wykonawcę cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania w tym zakresie aneksu do umowy.

**§ 7**

***Warunki płatności***

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury końcowej na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.
2. Płatności zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (w tzw. „białej liście”).
3. Faktury będą wystawiona na:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83.

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest pełne, należyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej, bez zastrzeżeń oraz kosztorysy powykonawcze sporządzone w oparciu o książkę odbioru robót, które muszą być potwierdzone przez kierownika budowy.
2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys powykonawczy szczegółowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) wraz z  tabelą elementów scalonych. Na jego podstawie Zamawiający dokona weryfikacji wykonanych prac oraz użytych materiałów.
3. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
5. Za właściwie wystawioną fakturę VAT, Zamawiający uzna fakturę po wcześniejszej akceptacji nazwy usługi za którą jest wystawiona faktura VAT.
6. Wartość pozostawiona do faktury nie może być mniejsza od łącznej wartości pozostałych zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawców, wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów podwykonawczych.
7. **W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców - warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, faktury jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z oświadczeniami Podwykonawców o pełnej zapłacie wierzytelności – zgodnej z zapisami w umowie o podwykonawstwo.**

**W przypadku nieprzedstawienia powyższych dokumentów i oświadczeń do czasu najpóźniej 3 dni przed upływem terminu płatności faktury, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty lub wszcząć dalsze postępowanie zgodnie z § 14 ust. 17 – 22.**

**Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.**

1. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy wspólnie wykonującego zamówienie zapłata wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy na wskazany rachunek upoważnionego wykonawcy zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych wykonawców wykonujących wspólnie to zamówienie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/.

**§ 8**

* + 1. ***Zabezpieczenie należytego wykonania umowy***
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty …………….. zł (słownie: ……………….…………).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone w następujący sposób:
	1. część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70% całości zabezpieczenia, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
	2. pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie niepieniężnej zostanie zwrócone w następujący sposób:
	1. Zamawiający w terminie do 30 dni od odbioru końcowego złoży oświadczenie o zwolnieniu gwaranta z odpowiedzialności w zakresie 70% kwoty zabezpieczenia,
	2. Zamawiający w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady zwróci dokument zabezpieczenia.
4. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 11 ust. 1 umowy, zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia staje się wymagalne w całości z chwilą skutecznego odstąpienia od umowy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz oraz konieczności wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu (przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej powyżej na wydłużony okres realizacji pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 1 .
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz zabezpieczenie to będzie miało charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądania Zamawiającego bez sprzeciwu i żadnych dodatkowych warunków. Zobowiązanie wynikające z wybranej formy zabezpieczenia pozostaje wiążące przez okres wykonywania umowy (robót) przedłużone o okres 30 dni.
8. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w ust. 9 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Koszt ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Wykonawcę. Wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będą rozwiązywane zgodnie z ustawą PZP.

**§ 9**

* + 1. ***Gwarancja jakości i rękojmia za wady***
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu **… m-cznej gwarancji oraz rękojmi** **za wady na usługę malowania pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi** oraz **….** **m-cznej gwarancji oraz rękojmi za wady** **na usługę polimeryzacji,** przy czym bieg terminu gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Dyrektora Szpitala lub osoby upoważnionej, bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 5-ciu dni lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zachowanie 5-cio dniowego terminu nie będzie możliwe ze względów technicznych.
3. Stwierdzenie wady w okresie gwarancji i rękojmi za wady powinno nastąpić protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż na 3 dni przed dokonaniem oględzin.
4. Fakt usunięcia wady zostanie stwierdzony protokolarnie.
5. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji awarii utrudniającej Zamawiającemu prowadzenie bieżącej działalności, Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznego usunięcia. Zgłoszenie powstałej awarii będzie dokonywane telefonicznie na nr ………………………. lub pisemnie na  e-mail …………. .
6. W przypadku nieusunięcia awarii, o której mowa w ust. 7, w czasie 5 dni od zgłoszenia, Zamawiający zleci naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany poszczególnych przedmiotów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze ich naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego.
7. W przypadku awarii zagrażającej zdrowiu i życiu ludzkiemu Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarie niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od zgłoszenia.
8. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.
9. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę.
10. Uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu umowy.
12. Przeprowadzenie wszelkich robót i czynności w okresie gwarancji i rękojmi związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przed przekazaniem do eksploatacji, odbywają się na zlecenie i koszt Wykonawcy.
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

**§ 10**

* + - * 1. ***Kary umowne***

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za zwłokę w zakończeniu roboty w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,
3. za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w uzgodnionym terminie w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,
4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
5. za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i/lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
6. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty remontowe, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty remontowe, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
8. za nieterminowe przekazanie kosztorysu robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 2, w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem §11 ust. 1 lit. e,
9. za nieterminowe przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki,
10. w przypadku niedostarczenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, kopii dowodów zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
11. za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę oraz Podwykonawców pracowników wykonujących roboty remontowe na postawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia niniejszego wymogu zatrudniania), za każdego pracownika, za każdy miesiąc zatrudnienia.
12. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku niezapłacenia ww. noty księgowej we wskazanym terminie, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej kary z kwoty faktury.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
14. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
15. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 90% łącznej wartości brutto umowy, tj. …… zł brutto.

**§ 11**

* + - * 1. ***Odstąpienie od umowy***
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
2. wykonywania przez Wykonawcę prac niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, lub niezgodnie z umową, w tym naruszenia terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 2, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji prac zgodnie z umową,
3. niewykonania robót będących przedmiotem zamówienia w terminie określonym w §4 ust. 1 niniejszej umowy,
4. nieuzasadnionego przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni robocze lub nieprzystąpienia do wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym § 4 ust. 1;
5. niedostarczenia kosztorysu robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 2, do czasu przejęcia miejsca robót, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 16),
6. gdy Wykonawca, wykonuje roboty wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek lub zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
7. gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu którejkolwiek z robót objętych harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, o którym mowa w §3 ust.2, przekazanym Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu przejęcia miejsca robót i zaakceptowanym przez Zamawiającego przekroczy 4 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji prac zgodnie z umową,
8. ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, a w szczególności w przypadku zajęcia przez organy egzekucyjne wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonywania niniejszej umowy,
9. wystąpi konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
10. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy niezależnie od kar przewidzianych w § 10 ust.1 umowy.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
14. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
15. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
16. Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni usunie z miejsca robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
17. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia wykonanego zakresu prac.

**§ 12**

* + 1. ***Ubezpieczenia***
1. Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności: **……………………** izobowiązuje się do jej utrzymywania przez okres obowiązywania umowy, a następnie rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu do 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 lit. h).
2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej:
3. Robót objętych umową,
4. Swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
5. Wszelkiego sprzętu budowlanego, środków transportu i innego sprzętu zgormadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonywania robót objętych niniejszą umową.
6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i utrzymywać w czasie wykonywania niniejszej umowy ubezpieczenie robót remontowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy od odpowiedzialności cywilnej, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 250 000,00 zł brutto.

**§ 13**

* + - * 1. ***Przedstawiciele***
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
2. ze strony Zamawiającego:
* Kierownik Działu Inwestycyjno-Remontowego - **tel. 33 817 21 66 wew. 512, techniczny.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl**
* Koordynator sprawujący nadzór bhp i p/poż przy realizacji robót - **tel. 33 817 21 66 wew. 507,**
1. ze strony Wykonawcy:
* ……………………………………………………………………………..............................
1. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy w imieniu stron umowy.

**§14**

***Podwykonawstwo***

* 1. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Zamawiający dopuszcza także dalsze Podwykonawstwo.
	2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
	3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą jest wymagana uprzednia zgoda Zamawiającego. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzeń, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub zamierzający dokonać zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (lub projektu zmian tej umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian umowy).
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
4. Zamawiający, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), w terminie do 3 dni od daty otrzymania powyższego projektu umowy (lub projektu zmian umowy), zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia, jeśli:
5. umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;
6. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;
7. zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy (lub projektu zmian umowy) przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopię aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 3 dni od daty otrzymania powyższej umowy (lub aneksu do umowy) zgłasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt a-c.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
19. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
20. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
21. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.
24. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
25. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego;

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

1. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za części zlecone do wykonania podwykonawcom.
2. W umowach z Podwykonawcami wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu powierzonej części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia za tę część przedmiotu należnego Wykonawcy od Zamawiającego.
3. Odbiory Wykonawcy robót wykonanych przez Podwykonawcę, winny odbywać się przy udziale Zamawiającego.
4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu odbiory na te roboty wykonane prze Podwykonawcę, które zostały przez niego odebrane bezwarunkowo i bez zastrzeżeń.

**§15**

***Zmiany w umowie***

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:
2. wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron,
3. wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie,
4. wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego),
5. wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy,
6. przejścia na następców prawnych praw i obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z niniejszej Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy,
7. zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy oraz zmiany adresu (siedziby) Wykonawcy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia lub adresu (siedziby) Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy,
8. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy,
9. nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla towarów wyszczególnionych w tabeli do umowy – zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian,
10. nastąpi zmiana stawki podatku akcyzowego dla towarów wyszczególnionych w tabeli do umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanej regulacji na ceny jednostkowe towarów wyszczególnionych w tabeli do umowy; zmiana cen jednostkowych netto o wielkość zmiany podatku akcyzowego nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę,
11. wystąpią inne, niż przewidziane powyżej okoliczności uzasadniające zmianę zawartej umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie naruszają przepisów ustawy PZP,
12. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w okresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
13. Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy PZP.
14. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane pisemnie w formie aneksu.

**§ 16**

* + 1. ***Inne postanowienia***
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a zapisami SWZ pierwszeństwo mają zapisy SWZ.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a jeden dla Zamawiającego/Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i opatrzona przez Strony kwalifikowanymi podpisami, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)\*.

Zamawiający Wykonawca

…………………………. ………………………

\*niepotrzebne skreślić